《数据库分析与设计》任务书

学生姓名：____________________________

专业班级：____________________________

指导教师：____________________________

- 题目: XXXXXXXXXX

- 目的与要求

- 本课程设计目的：

- 加深对数据库系统基本理论和基本知识的理解。

- 熟练掌握一种具体的数据库管理系统的使用方法。

- 掌握数据库应用系统设计的全过程，提高运用数据库系统解决实际问题的能力。

- 本课程设计的要求：

- 课程设计由小组成员合作完成。以自愿分组为原则，3-4人一组。组长负责布置小组成员任务并积极配合老师完成课程设计各阶段的工作。

- 课程设计报告不少于3000字，报告的版面格式符合课程设计撰写规范，提交报告的Word 文档和打印稿。

- 课程设计报告封面应使用给定的模板，包含题目、班级、姓名、学号、完成日期、指导教师等说明。

- 课程设计报告正文一般要求包含以下几个方面的内容。

- 需求分析

- 数据库的概念结构设计

- 数据库的逻辑结构设计

- 数据库的物理结构设计

- 数据库的完整性约束和安全性设计

- 数据的查询和功能验证

- 系统功能实现与测试

- 课程设计小结

- 附录或参考资料

- 主要任务

- 对系统进行功能需求分析和数据分析

- 进行数据库的概念结构设计，画出数据库的E-R图（局部E-R图和整体E-R图）

- 进行数据库的逻辑结构设计，讲各实体和联系转化为对应的关系模式，并进行关系模式优化

- 进行数据库定义（数据库、基本表、索引、数据完整性），实现系统数据的操作

- 根据系统功能需求，设计相应的查询试图、存储过程和触发器

- 数据操作验证，设计查询语句，并在查询窗口中对功能需求的实现进行验证

- 通过建立用户和权限分配，实现数据库的安全性，考虑数据库的备份与恢复。

- 按照系统设计，采用高级程序设计语言（C#、C/C++、Java等）设计实现各个功能模块或功能点。

四、进度安排

| - 序号 | - 设计内容 | - 时间（天） | - 设计要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 选题与收集资料 | - 0.5 | - 完成分组并进行组内分工，进行系统调查，收集资料，进一步熟悉开发环境和工具 |
| - 2 | - 需求分析 | - 1.5 | - 界定系统范围，描述系统需求（包含数据需求和功能需求），画出详细的数据流图，写出数据字典 |
| - 3 | - 概念结构设计 | - 1.5 | - 设计系统局部E-R图和全局E-R图，并进行冲突和冗余处理 |
| - 4 | - 逻辑结构设计 | - 1 | - 完成E-R模型向关系模型的转换，以及对关系模型进行优化 |
| - 5 | - 数据库定义 | - 1.5 | - 定义数据库、基本表、索引等数据对象和数据库的完整性，并在数据库上进行实现 |
| - 6 | - 数据库实施 | - 1 | - 根据系统功能需求，设计相应的查询视图、存储过程和触发器 |
| - 7 | - 数据操作验证 | - 1.5 | - 用SQL语言实现对数据的各种操作 |
| - 8 | - 数据库应用系统实现 | - 5 | - 用高级语言实现数据库应用系统 |
| - 8 | - 撰写设计报告 | - 1 | - 上机演示系统，并进行答辩 |
| - 9 | - 验收和答辩 | - 0.5 |  |
| - 合计 |  | - 15 |  |

- 任务分配

| - 学生姓名 | - 主要完成的任务 |
| --- | --- |
| - 黄**（组长） | - XX |
| - 王** | - XX |
| - 李** | - XX |
| - 杨** | - XX |

六、考核方式和成绩评定

课程设计成绩考核主要由课程设计报告（50%）、数据库应用系统实现（30%），以及答辩（20%）三部分组成。严禁抄袭，如果发现最后的设计基本相同者（系统需求分析与功能设计、数据库的概念设计、逻辑设计，数据库的实现与运行等内容基本相同），一经验收教师认定其抄袭行为，则小组所有人成绩均为0分，且记为作弊。切记！